**ПЛАН РАДА:**

ЗА ДАН: **Петак**

ДАТУМ: **19.04.2024.**

**„ОДРЖАВАЊЕ“**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Живковић Иван** | **Ветерник**, Нова 102 | Поправка коловоза асфалтом | |
| **Мандарић Петар** | **Ветерник,** Нова 107, Сремска | Уређење банкина | |
| **Сарић Срђан** | **Петроварадин,** Буковачки пут | Уређење банкина | |
| **Иванић Горан** | **Руменка**, игралиште | Уређење рекреативне површине | |
| **Примовић Дејан** | **Ветерник,** Нова 103 | Припрема коловоза за поправку асфалтом | |
| **Јовановић Душко** | **Нови Сад,** Поштанска, Трг Републике | Поправка саобраћајне површине | |
| **Новаковић Младен** | **Ветерник,** Јудите Шалго | Поправка коловоза асфалтом | |
| **Јанковић Миливоје** | **Ветерник,** Нова 1 | Поправка коловоза асфалтом | |
|  | **ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“** | |  |
| **Веселинов Бранко** | **I Б12 Булевар војводе Степе, Нови Сад** | | Припрема коловоза за поправку и поправка коловоза асфалтом |

**„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Хор. и верт.** |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
|  |  | Поправка саобраћајне сигнализације по налогу инспекције |
|  | **Нови Сад,** Бранка Бајића – Хаџи Рувимова | Обележавање и фарбање попречних ознака на коловозу |
|  | **Нови Сад,** Булевар војводе Степе | Уклањање привремене сигнализације |
| **Светлосна** |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | **Нови Сад,** Темеринска - Партизанска | Исправљање семафорске лантерне |
|  | **Нови Сад,** Модене – Жарка Зрењанина | Постављање сениле и држача семафорске лантерне |

**Податке обрадила Руководилац службе грађевинске оперативе**

**Наташа Стајић Дијана Мићић**

**стручни сарадник одржавања и градње маст. инж. грађ.**

**НАПОМЕНА: Радови ће се изводити у складу са временским условима.**