**ПЛАН РАДА:**

ЗА ДАН: **Четвртак**

ДАТУМ: **23.05.2024.**

**„ОДРЖАВАЊЕ“**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Живковић Иван Новаковић Младен**  | **Каћ,** Рада Добановачког, Жарка Зрењанина, Његошева од Симе Шолаје до Стефана Немање, Младена Стојановића од Рада Добановачког до Вука Караџића | Поправка коловоза асфалтом |
| **Сарић Срђан** | **Нови Сад,** Народног фронта код бр. 62 –режијска трака | Поправка коловоза асфалтом  |
| **Арсић Данијела** | **Нови Сад,** Алексе Ненадовића  | Уређење банкина |
| **Иванић Горан****Примовић Дејан** | **Каћ**, Бранка Радичевића | Припрема коловоза за поправку асфалтом |
| **Веселинов Бранко** | **Нови Сад,** Булевар Ослобођења, Теодора Крачуна са Орловића Павла | Поправка пешаке стазе асфалтомПоправка коловоза асфалтом |
| **Мандарић Петар** | **Нови Сад**, Васе Остојића, Светозара Тозе Марковића  | Уређење банкина  |
| **Јанковић Миливоје** | **Каћ,** Чика Нецина | Припрема коловоза за поправку асфалтом |
| **Радић Драгомир** | **Нови Сад,** Темеринска 116 | Поправка туцаничког коловоза |

**„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Хор. и верт.** |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
|  |  | Поправка саобраћајне сигнализације по налогу инспекције |
| **Светлосна** |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | **Нови Сад,** Булевар ослобођења – Булевар Цара Лазара | Поправка сигнала групе зелених пешака |
|  | **Нови Сад,** Булевар Цара Душана и Теодора Павловића  | Поправка поклопца стуба и замена сенила |

**НАПОМЕНА: Радови ће се изводити у складу са временским условима.**

**Податке обрадила Руководилац службе грађевинске оперативе**

 **Наташа Стајић Дијана Мићић**

 **стручни сарадник одржавања и градње маст. инж. грађ.**