**ПЛАН РАДА:**

ЗА ДАН: **Уторак**

ДАТУМ: **11.06.2024.**

**„ОДРЖАВАЊЕ“**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Живковић Иван** | **Петроварадин**, Алибеговац | Припрема коловоза за поправку асфалтом | |
| **Иванић Горан** | **Петроварадин**, Алибеговац | Поправка коловоза асфалтом | |
| **Јовановић Душко** | **Петроварадин,** Транџамент  **Лединци,** Лединачки пут | Скидање наноса бетона са коловоза | |
|  | **ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“** | |  |
| **Веселинов Бранко** | **Државни пут IIA 119 – Сремска Каменица, Параговски пут** | | Поправка коловоза асфалтом |
| **Мандарић Петар** | **Државни пут IIA 119 - Боцке** | | Уређење банкина |

**„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Хор. и верт.** |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
|  |  | Поправка саобраћајне сигнализације по налогу инспекције |
|  | **Нови Сад,** Војводе Бојовића, Филипа Филиповића, Орловића Павла | Обележавање и фарбање попречних ознака на коловозу |
|  | **Нови Сад,** Саве Вукосављевића | Постављање вертикалне сигнализације ТРС С-055/24 |
|  | **Државни пут IIA 119** | Постављање привремене сигнализације |
| **Светлосна** |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | **Нови Сад,** Булевар Јаше Томића - Руменачка | Замена сенила |
|  | **Нови Сад,** Кисачка – Булевар краља Петра I | Замена држача семафорске лантерне |

**Податке обрадила Руководилац службе грађевинске оперативе**

**Наташа Стајић Дијана Мићић**

**стручни сарадник одржавања и градње маст. инж. грађ.**