**ПЛАН РАДА:**

ЗА ДАН: **Субота**

ДАТУМ: **06.07.2024.**

**„ОДРЖАВАЊЕ“**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Петровић Ивица****Радић Драгомир** | **Боцке,** Липарска | Припремни радови за асфалтирање, уређење банкина |
| **Боцке,** Рузмаринска | Поправка коловоза асфалтом |
| **Боцке,** Јоргованска – Јасминова (спој) | Поправка ригола и ивичњака |
| **Нови Сад,** угао Стражиловске – Максима Горког | Уређење саобраћајне површине асфалтом |

**„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Светлосна** |  | Дежурство |

**Податке обрадила Руководилац службе грађевинске оперативе**

 **Наташа Стајић Дијана Мићић**

 **шеф одељења II одржавања и градње маст. инж. грађ.**

 **за сарадњу са медијима**