**ПЛАН РАДА:**

ЗА ДАН: **Понедељак**

ДАТУМ: **08.07.2024.**

**„ОДРЖАВАЊЕ“**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Радовић Тамара**  | **Буковац,** Краља Петра Првог - крак | Поправка туцаничког коловоза |
| **Новаковић Младен** | **Нови Сад,** Руменачка од Корнелија Станковића до старе пруге | Поправка бициклистичке стазе |
| **Јовановић Душко** | **Нови Сад,** Саве Ковачевића | Припрема коловоза за поправку асфалтом |
| **Веселинов Бранко** | **Ковиљ,** Бранка Бајића | Уређење бус стајалишта за пешаке |
| **Примовић Дејан** | **Петроварадин,** тврђава | Поправка туцаничког коловоза |
| **Сарић Срђан** | **Ковиљ,** атарски пут парц.7005, 7006 | Поправка туцаничког коловоза |
| **Јанковић Миливоје** | **Футог,** Соње Маринковић – крак | Уређење банкина |
| **Петровић Ивица** | **Нови Сад,** Народног фронта код Балзакове**мост Дуга**  | Довођење раскопане површине у технички исправно стањеПоправка пешачке стазе |
| **Петровић Ивица****Радић Драгомир** | **Боцке,** Липарска | Поправка коловоза асфалтом |
| **Боцке,** Рузмаринска | Уређење банкина |
| **Боцке,** Јоргованска – Јасминова (спој) | Поправка ригола и ивичњака |
| **Нови Сад,** угао Стражиловске – Максима Горког | Уређење саобраћајне површине и пешачке стазе |
| **Кисач,** Железничка од Јана Амоса Коменског до Јана Колара | Припрема коловоза за поправку асфалтом |

**„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Хор. и верт.** |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
|  |  | Поправка саобраћајне сигнализације по налогу инспекције |
|  | **Нови Сад,** Булевар ослобођења | Постављање вертикалне сигнализације ТРС С-142/24 |
| **Ноћна смена 08./09.07.2024.** | **Петроварадин,** Прерадовићева - Рачког | Обележавање и фарбање попречних ознака |
| **Светлосна** |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | **Нови Сад,** Булевар цара Лазара – Бановић Страхиње | Замена тастера за најаву пешака |
|  | **Нови Сад,** Булевар Европе – Теодора Павловића | Монтажа поклопца шахта |
|  | **Кисач,** Доктор Јанка Гомбара - Словачка | Поправка поклопца стуба семафора |

**Податке обрадила Руководилац службе грађевинске оперативе**

 **Наташа Стајић Дијана Мићић**

 **шеф одељења II одржавања и градње маст. инж. грађ.**

 **за сарадњу са медијима**