**ПЛАН РАДА:**

ЗА ДАН**: Петак**

ДАТУМ: **09.08.2024.**

**„ОДРЖАВАЊЕ“**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Живковић Иван** | **Футог,** вртић „Биберче“, Светозара Милетића код бр.12**Нови Сад,** Ђорђа Лебовића, Милене Дравић | Поправка саобраћајне површине асфалтомПоправка коловоза асфалтом |
| **Сарић Срђан****Јанковић Миливоје** | **Футог,** Мирослава Антића, Светозара Милетића | Уређење банкина |
| **Новаковић Младен** | **Нови Сад,** Фејеш Кларе (прилаз цркви) | Поправка саобраћајне површине асфалтом |
| **Иванић Горан** | **Сремска Каменица,** Соње Маринковић (бус окретница)**Сремска Каменица,** Соње Маринковић код бр.92 | Поправка коловозаПоправка саобраћајне површине |
| **Веселинов Бранко** | **Футог,** Цара Лазара | Поправка пешачке стазе асфалтом |
| **Коњевић Срђан** | **Нови Сад,** Васе Стајића, Гајева 23, Петра Срезгића 43 | Поправка коловоза асфалтом |
| **Арсић Данијела** | **Футог,** спој Тадије Сондермајера и Анастаса Боцарића | Поправка туцаничког коловоза |
| **Примовић Дејан** | **Футог,** Саве Мркаља, део Босанске | Уређење банкина |
| **Петровић Ивица****Радић Драгомир** | **Нови Сад,** ОШ „Никола Тесла“ | Припрема за поправку саобраћајне површине |
| **Футог,** Вука Караџића | Припрема коловоза за поправку асфалтом |
| **Футог,** Раде Кондића | Поправка коловоза асфалтом |
| **Футог,** Рибарска | Припрема коловоза за поправку асфалтом |

**„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Хор. и верт.** |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
|  |  | Поправка саобраћајне сигнализације по налогу инспекције |
|  | **Нови Сад,** Фејеш Кларе | Уклањање привремене сигнализације, апликација хладне пластике на попречним ознакама |
| **Светлосна** |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | **Нови Сад,** Темринска – Мајке Југовића | Ресет семафорског уређаја |

**Податке обрадила Руководилац службе грађевинске оперативе**

 **Наташа Стајић Дијана Мићић**

 **шеф одељења II одржавања и градње маст. инж. грађ.**

 **за сарадњу са медијима**