**ПЛАН РАДА:**

ЗА ДАН**: Среда**

ДАТУМ: **21.08.2024.**

**„ОДРЖАВАЊЕ“**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Живковић Иван****Новаковић Младен** | **Футог,** Новосадска | Поправка коловоза асфалтом |
| **Иванић Горан** | **Нови Сад,** ФК „Кабел“ | Уређење рекреативне површине |
| **Веселинов Бранко** | **Нови Сад,** Ћирила и Методија**Лединци,** Хоповска код бр.30 | Уређење бус стајалишта за пешаке асфалтомПоправка саобраћајне површине асфалтом |
| **Јанковић Миливоје** | **Петроварадин,** Везирац код бр.7 | Поправка саобраћајне површине асфалтом |
| **Коњевић Срђан** | **Петроварадин,** Бреза (продужетак) | Припрема коловоза за поправку асфалтом |
| **Арсић Данијела** | **Ветерник,** Драгослава Срејовића | Поправка туцаничког коловоза |
| **Примовић Дејан** | **Лединци,** Савловача | Поправка туцаничког коловоза |
| **Петровић Ивица****Радић Драгомир** | **Футог,** Рибарска | Припрема коловоза за поправку асфалтом |
| **Футог,** Бошка Бухе | Припрема коловоза за поправку асфалтом |
| **Нови Сад,** угао Стражиловске – Максима Горког | Уређење саобраћајне површине – колски улази и пешачка стаза |
| **Каћ,** Манастир | Поправка коловозне конструкције и израда сливничке везе |
| **Степановићево,** Биће Кесића | Припрема коловоза за поправку асфалтом |

 **„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Хор. и верт.** |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
|  |  | Поправка саобраћајне сигнализације по налогу инспекције |
|  | **Нови Сад,** ОШ у Буковцу | Обележавање и фарбање ознака у зони школе |
| **Светлосна** |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | **Нови Сад,** Булевар Европе – Радомира Раше Радујкова | Замена сегмента црвеног пешака |

**Податке обрадила Руководилац службе грађевинске оперативе**

 **Наташа Стајић Дијана Мићић**

 **шеф одељења II одржавања и градње маст. инж. грађ.**

 **за сарадњу са медијима**