**ПЛАН РАДА:**

ЗА ДАН**: Понедељак**

ДАТУМ: **23.09.2024.**

**„ОДРЖАВАЊЕ“**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Живковић Иван** | **Шангај,** вртић „Дуга“ | Поправка саобраћајне површине |
| **Коњевић Срђан** | **Петроварадин,** Бреза (продужетак) | Уређење банкина |
| **Иванић Горан** | **Нови Сад,** Руменачка | Поправка пешачке стазе |
| **Јанковић Миливоје** | **Нови Сад,** Булевар кнеза Милоша | Довођење раскопане површине у технички исправно стање |
| **Веселинов Бранко** | **Шангај,** Нова 7 | Поправка коловоза асфалтом |
| **Примовић Дејан** | **Буковац,** Надиљци | Поправка туцаничког коловоза |
| **Петровић Ивица**  **Радић Драгомир** | **Степановићево,** Биће Кесића | Уређење банкина |
| **Боцке,** Ђурђевка, Јаворова | Припрема коловоза за поправку асфалтом |
| **Боцке,** Брестова | Уређење банкина |
| **Нови Сад**, Бранка Бајића – крак  **Нови Сад**, Сомборска | Припрема коловоза за поправку асфалтом  Припрема коловоза за поправку асфалтом |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“** | |
| **Новаковић Младен** | **Државни пут II А111 (**код Мајевице) | Поправка коловоза асфалтом | |

**„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Хор. и верт.** |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
|  |  | Поправка саобраћајне сигнализације по налогу инспекције |
|  | **Нови Сад,** Булевар цара Лазара | Обележавање и фарбање бус стајалишта |
|  | **Нови Сад,** Ћирила и Методија | Обележавање попречних ознака |
|  | **Нови Сад,** раскрсница Васе Стајића – Павла Симића | Постављање вертикалне сигнализације и обележавање хоризонталне сигнализације ТРС С-258/24 |
|  | **Нови Сад,** Народног фронта | Постављање вертикалне сигнализације ТРС С-248/24 |
|  | **Сремска Каменица,** Липарије 2 | Постављање вертикалне сигнализације ТРС С-238/24 |
| **Ноћна смена 24./25.09.2024.** | **Телеп** | Обележавање уздужне линије осе коловоза |
| **Светлосна** |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | **Футог,** Грмечка – Раде Кондића | Замена сенила и држача |
|  | **Нови Сад,** Јанка Чмелика – Хаџи Рувимова | Поправка врата семафорског уређаја |

**Податке обрадила Руководилац службе грађевинске оперативе**

**Наташа Стајић Дијана Мићић**

**шеф одељења II одржавања и градње маст. инж. грађ.**

**за сарадњу са медијима**