**ПЛАН РАДА:**

ЗА ДАН**: Понедељак**

ДАТУМ: **14.10.2024.**

**„ОДРЖАВАЊЕ“**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Живковић Иван** | | **Ветерник,** Горана Малетића | | Поправка коловоза асфалтом | | |
| **Веселинов Бранко** | | **Петроварадин,** Божидара Аџије, Бранка Миљковића | | Поправка коловоза асфалтом | | |
| **Иванић Горан** | | **Сремска Каменица,** Соње Маринковић | | Поправка бус стајалишта за пешаке асфалтом | | |
| **Примовић Дејан** | | **Нови Сад,** Руменачка | | Довођење раскопане површине у технички исправно стање | | |
| **Арсић Данијела** | | **Нови Сад,** Марка Миљанова | | Поправка саобраћајне површине | | |
| **Коњевић Срђан** | | **Нови Сад,** Футошка код Браће Рибникар | | Израда прелазне рампе | | |
| **Јанковић Миливоје** | | **Нови Сад,** Стевана Синђелића 5 | | Поправка саобраћајне површине | | |
| **Петровић Ивица**  **Радић Драгомир** | | **Боцке,** Лепе Кате | | Припрема коловоза за поправку асфалтом | | |
| **Боцке,** Доње провалије | | Припрема коловоза за поправку асфалтом | | |
| **Боцке,** Ружин венац | | Припрема коловоза за поправку асфалтом | | |
|  | | **ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“** | | |
| **Сарић Срђан** | **Државни пут I Б12** (Царице Милице, Футог) | | | Поправка коловоза асфалтом | |

**„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Хор. и верт.** |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
|  |  | Поправка саобраћајне сигнализације по налогу инспекције |
|  | **Буковац** | Обележевење и фарбање уздужних ознака |
|  | **Нови Сад**, Корнелија Станковића, Партизанска, Пут шајкашког одреда | Обележавање и фарбање бус стајалишта |
|  | **Ветерник,** Ђорђа Сервицког, Драгослава Срејовића | Апликаицја хладне пластике на успоривачима брзине |
|  | **Ветерник,** Драгослава Срејовића | Постављање вертикалне сигнализације |
|  | **Нови Сад,** Футошка  **Футог,** Царице Милице | Постављање привремене сигнализације |
| **Светлосна** |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | **Нови Сад,** Булевар патријарха Павла - Илирска | Монтажа новог стуба са опремом |
|  | **Нови Сад,** Стевана Синђелића – Новосадски пут | Замена батерије у програмској плочи |

**Податке обрадила Руководилац службе грађевинске оперативе**

**Наташа Стајић Дијана Мићић**

**шеф одељења II одржавања и градње маст. инж. грађ.**

**за сарадњу са медијима**