**ПЛАН РАДА:**

ЗА ДАН**: Среда**

ДАТУМ: **27.11.2024.**

**„ОДРЖАВАЊЕ“**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Сарић Срђан** | **Ковиљ** | Поправка атарског пута |
| **Јанковић Миливој** | **Петроварадин,** Ружин гај | Поправка туцаничког коловоза |
| **Веселинов Бранко** | **Нови Сад,** Косанчић Ивана | Поправка пешачке стазе асфалтом |
| **Новаковић Младен** | **Нови Сад,** Љубице Раваси | Поправка коловоза асфалтом |
| **Живковић Иван** | **Нови Сад,** Јанка Веселиновића, Косте Рацина и Миленка Стојковића | Поправка коловоза асфалтом |
| **Петровић Ивица****Радић Драгомир** | **Боцке,** раскрсница Брезине и Борове | Поправка коловозне конструкције у зони одрона |
| **Степановићево,** 25. октобра | Поправка коловоза и пешачке стазе асфалтом |
| **Нови Сад,** Кнежев парк | Поправка приступне саобраћајнице |
|  |  **ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“** |
| **Коњевић Срђан** | **Државни пут II Б313** (Раковац - Змајевац) | Поправка коловоза асфалтом |
| **Арсић Данијела** | **Државни пут II А113** (Кисач - Степановићево) | Поправка коловоза асфалтом |

**„ЗИМСКА СЛУЖБА“**

|  |  |
| --- | --- |
| **Мишковић Момир** | **„0“ степен**  |

**„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Хор. и верт.** |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
|  |  | Поправка саобраћајне сигнализације по налогу инспекције |
| **Светлосна** |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | **Нови Сад,** Булевар патријарха Павла - Илирска  | Поправка поклопца стуба, замена сенила |
|  | **Нови Сад,** Сентандрејски пут – Теодора Мандића | Исправљање лентерне, замена сенила и држача |

 **Податке обрадила Руководилац службе грађевинске оперативе**

 **Наташа Стајић Дијана Мићић шеф одељења II одржавања и градње маст. инж. грађ.**

 **за сарадњу са медијима**

 **НАПОМЕНА: Радови ће се изводити у складу са временским условима.**