**ПЛАН РАДА:**

ЗА ДАН**: Петак**

ДАТУМ: **20.12.2024.**

**„ОДРЖАВАЊЕ“**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Живковић Иван** | | **Нови Сад,** Булевар Европе, Темеринска**,** Руменачка | | | Поправка коловоза хладном асфалтном масом | | |
| **Новаковић Младен** | | **Бангладеш** | | | Поправка платоа туцаником | | |
|  | | | **ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“** | | |
| **Веселинов Бранко** | | **Државни пут IБ 12, IIA 111** | | | Поправка коловоза хладном асфалтном масом | |

**„ЗИМСКА СЛУЖБА“**

|  |  |
| --- | --- |
| **Јанковић Миливој** | **„1“степен - дневна смена** |
| **Коњевић Срђан** | **„1“степен - ноћна смена** |

**„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Хор. и верт.** |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
|  |  | Поправка саобраћајне сигнализације по налогу инспекције |
| **Светлосна** |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | **Нови Сад,** Булевар војводе Степе – Бате Бркића | Поправка поклопца стуба семафора |
|  | Нови Сад, Максима Горког – Сремска | Контрола комуникације и замена УТП кабела |

**Податке обрадила Руководилац службе грађевинске оперативе**

**Наташа Стајић Дијана Мићић шеф одељења II одржавања и градње маст. инж. грађ.**

**за сарадњу са медијима**

**НАПОМЕНА: Радови ће се изводити у складу са временским условима.**