**ПЛАН РАДА:**

ЗА ДАН**: Уторак**

ДАТУМ: **04.03.2025.**

**„ОДРЖАВАЊЕ“**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Иванић Горан** | **Нови Сад,** Зеленгорска | Поправка пешачке стазе |
| **Живковић Иван** | **Нови Сад,** Вере Павловић (део) | Припрема коловоза за поправку и поправка коловоза асфалтом |
| **Веселинов Бранко** | **Нови Сад,** Београдски кеј, Мише Димитријевића | Поправка коловоза асфалтом |
| **Јовановић Душко** | **Ветерник,** Драгослава Срејовића  **Ковиљ**  **Нови Сад,** Доње сајлово | Уређење банкина  Уређење депоније  Уређење банкина |
| **Сарић Срђан** | **Буковац,** Буковачки пут | Поправка коловоза асфалтом |
| **Јанковић Миливоје** | **Нови Сад,** Косанчић Ивана | Поправка саобраћајне површине |

**ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Новаковић Младен** | Државни пут IБ 12 (Булевар војводе Степе) | Поправка коловоза асфалтом |

**„ЗИМСКА СЛУЖБА“**

|  |  |
| --- | --- |
| **Мандарић Петар** | **„1“степен - дневна смена** |
| **Веселиновић Петар** | **„1“степен - ноћна смена** |

**„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Хор. и верт.** |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
|  |  | Поправка саобраћајне сигнализације по налогу инспекције |
|  | Државни пут IБ 12 | Постављање привремене сигнализације |
|  | **Нови Сад,** Милене Дравић, Ђорђа Лебовића, Шумска | Постављање саобраћајне сигнализације ТРС С-497/24 |
|  | **Нови Сад,** Руменачки пут | Постављање саобраћајне сигнализације ТРС С-062/25 |
| **Светлосна** |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | **Мишелук,** према Институту | Поправка плоче конзолног стуба |
|  | **Нови Сад,** Булевар ослобођења – Булевар Јаше Томића | Поправка постоља семафорског стуба |
|  | **Нови Сад,** Максима Горког – Стевана Мусића | Замена осигурача групе зелених пешака |

**Податке обрадила Руководилац службе грађевинске оперативе**

**Наташа Стајић Дијана Мићић**

**шеф одељења II одржавања и градње маст. инж. грађ.**

**за сарадњу са медијима**