**ПЛАН РАДА:**

ЗА ДАН**: Четвртак**

ДАТУМ: **06.03.2025.**

**„ОДРЖАВАЊЕ“**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Иванић Горан** | **Нови Сад,** Зеленгорска  | Поправка пешачке стазе |
| **Веселинов Бранко** | **Нови Сад**, Лазе Нанчића, Мише Димитријевића код бр.36, Антона Урбана код бр.4 | Поправка коловоза асфалтом |
| **Јовановић Душко** | **Ковиљ** | Уређење депоније |
| **Сарић Срђан** | **Буковац,** Буковачки пут | Поправка коловоза асфалтом |
| **Јанковић Миливоје** | **Нови Сад**, Димитрија Туцовића (двориште инспекције)**Нови Сад,** Пушкинова код бр.13 | Уређење банкинаНивелисање ивичњака |
| **Живковић Иван** | **Нови Сад**, Косанчић Ивана | Поправка саобраћајне површине асфалтом  |

**ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Јовановић Душко** | Државни пут IIА 111  | Хигијена путног појаса |
| **Новаковић Младен** | Државни пут IБ 12 (Булевар војводе Степе, Корнелија Станковића) | Поправка коловоза асфалтом |

**„ЗИМСКА СЛУЖБА“**

|  |  |
| --- | --- |
| **Коњевић Срђан** | **„0“степен - ноћна смена** |

**„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Хор. и верт.** |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
|  |  | Поправка саобраћајне сигнализације по налогу инспекције |
|  | **Нови Сад**, Димитрија Туцовића ТРС С-088/25 | Постављање металних стубића  |
|  | **Нови Сад,** Милутина Бојића ТРС С-010/25 | Постављање саобраћајне сигнализације |
| **Светлосна** |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | **Футог,** Раде Кондића - Железничка | Контрола комуникације, рестарт оптичке опреме |
|  | **Нови Сад,** Војвођанска – Булевар ослобођења | Замена батерије у програмској плочи |
|  | **Нови Сад** | Скидање налепница са сигнала на лантернама |

 **Податке обрадила Руководилац службе грађевинске оперативе**

 **Наташа Стајић Дијана Мићић**

**шеф одељења II одржавања и градње маст. инж. грађ.**

 **за сарадњу са медијима**