**ПЛАН РАДА:**

ЗА ДАН**: Петак**

ДАТУМ: **07.03.2025.**

**„ОДРЖАВАЊЕ“**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Иванић Горан** | **Нови Сад,** Зеленгорска  | Поправка пешачке стазе |
| **Веселинов Бранко** | **Кисач**, Војвођанска | Поправка коловоза асфалтом |
| **Јовановић Душко** | **Ковиљ** | Уређење депоније |
| **Сарић Срђан** | **Кисач,** Масарикова**Руменка,** Ержебет Јухас код бр.17 | Поправка коловоза асфалтомУређење банкина |
| **Јанковић Миливоје** | **Сремска Каменица**, угао Железничка/ Гајева**Нови Сад,** Карађорђева | Поправка коловоза асфалтом |
| **Живковић Иван** | **Футог**, пут за Планту | Поправка коловоза асфалтом |
| **Примовић Дејан** | **Нови Сад,** Руменачка **-** ФК Нови Сад  | Уређење рекреативне површине |

**ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Јовановић Душко** | Државни пут IIА 113 (Руменка – Змајево)  | Хигијена путног појаса |
| **Новаковић Младен** | Државни пут IIА 1100 (Темеринска) | Поправка коловоза асфалтом |

**„ЗИМСКА СЛУЖБА“**

|  |  |
| --- | --- |
| **Коњевић Срђан** | **„0“степен - ноћна смена** |

**„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Хор. и верт.** |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
|  |  | Поправка саобраћајне сигнализације по налогу инспекције |
|  | **Нови Сад**, Димитрија Аврамовића ТРС ПС-0127-2 | Постављање металних стубића  |
|  | Државни пут IIА 100 (Темеринска улица) | Постављање привремене сигнализације |
| **Светлосна** |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | **Руменка,** Ослобођења - Војвођанска | Исправљање пешачке лантерне и замена сенила и држача |
|  | **Нови Сад,** Булевар кнеза Милоша – Булевар Јована Дучића | Контрола комуникације |
|  | **Петроварадин,** Рачког – Динка Шимуновића | Поправка татера за најаву пешака |

 **Податке обрадила Руководилац службе грађевинске оперативе**

 **Наташа Стајић Дијана Мићић**

**шеф одељења II одржавања и градње маст. инж. грађ.**

 **за сарадњу са медијима**