**ПЛАН РАДА:**

ЗА ДАН**: Понедељак**

ДАТУМ: **24.03.2025.**

**„ОДРЖАВАЊЕ“**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Веселинов Бранко** | **Нови Сад,** Булевар цара Лазара | Поправка коловоза асфалтом |
| **Иванић Горан** | **Ветерник,** Нова 92, Рајска, Паунова (крак) | Припрема коловоза за поправку асфалтом |
| **Сарић Срђан** | **Нови Сад,** Руменачки пут (код Новог гробља) | Поправка туцаничког коловоза |
| **Јанковић Миливоје** | **Нови Сад,** Шумска | Поправка коловоза асфалтом |
| **Јовановић Душко** | **Нови Сад,** раскрсница Пут новосадског партизанског одреда/ Индустријска**Ковиљ** | Поправка семафорске кабловске канализације, шахтова и др.Уређење депоније |
| **Арсић Данијела** | **Футог – Руменка** | Поправка туцаничког коловоза |

**ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Живковић Иван** | Државни пут IIA 113 (Руменка – Кисач) | Поправка коловоза асфалтом |
| **Новаковић Младен** | Државни пут IIA 100 (Темеринска) | Поправка коловоза асфалтом |

**„ЗИМСКА СЛУЖБА“**

|  |  |
| --- | --- |
| **Веселиновић Петар** | **„0“степен - ноћна смена** |

**„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Хор. и верт.** |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
|  |  | Поправка саобраћајне сигнализације по налогу инспекције |
|  | Државни пут IIA 113 Државни пут IIA 100  | Постављање привремене саобраћајне сигнализације |
| **Светлосна** |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | **Нови Сад,** Пут новосадског партизанског одреда - Индустријска | Поправка семафорске кабловске канализације, шахтова и постоља |
|  | **Нови Сад,** Новосадског сајма – Боре Продановића | Демонтажа оштећеног тастера за слепе и слабовиде |

 **Податке обрадила Руководилац службе грађевинске оперативе**

 **Наташа Стајић Дијана Мићић**

**шеф одељења II одржавања и градње маст. инж. грађ.**

 **за сарадњу са медијима**